Corporación Universitaria Adventista - UNAC

Facultad de Ingeniería | Proyección Social

Documento de alcance funcional y arquitectura conceptual

Sistema de información web para la creación y renovación de programas académicos

| Dato | Descripción |
| --- | --- |
| Nombre provisional del sistema | Sistema de Gestión de Expedientes Académicos para Programas - SGEAP |
| Versión del documento | 1.0 |
| Responsable del proyecto | Coordinación de Proyección Social - Facultad de Ingeniería |
| Solicitante institucional | Vicerrectoría Académica |
| Alcance inicial | Creación de programas nuevos y renovación del registro calificado de programas existentes |
| Fecha | 18 de mayo de 2026 |

Documento base para iniciar el análisis, diseño y desarrollo del sistema.

# 1. Propósito del documento

Este documento define el alcance funcional, la arquitectura conceptual, los módulos, los roles, los flujos, las integraciones, el uso de inteligencia artificial con RAG institucional y los requisitos iniciales para el desarrollo de una plataforma web que apoye la creación de nuevos programas académicos y la renovación del registro calificado de programas existentes en la Corporación Universitaria Adventista - UNAC.

El documento no pretende reemplazar las decisiones institucionales de Calidad, Vicerrectoría Académica, Consejo Académico u otras instancias competentes. Su finalidad es servir como base técnica y funcional para iniciar el desarrollo del sistema bajo un modelo de expediente académico digital, trazable, verificable y apoyado por inteligencia artificial con supervisión humana.

# 2. Problema que debe resolver el sistema

Actualmente, el proceso de creación y renovación de programas académicos se apoya en documentos, formatos, plantillas, repositorios y revisiones manuales. Aunque estos insumos son valiosos, el modelo genera reprocesos, duplicidad de información, falta de trazabilidad, dependencia de versiones sueltas, dificultades para reutilizar conocimiento institucional y debilidad en la integración con datos históricos reales de la universidad.

El problema central no es la falta de documentos, sino la ausencia de una plataforma institucional que articule proceso, datos, evidencias, responsables, fuentes documentales, IA, validaciones, aprobaciones y generación documental en un expediente académico digital controlado.

# 3. Decisión conceptual central

El sistema no se diseñará como un repositorio de archivos ni como un generador automático de documentos aislados. Se diseñará como una plataforma de gestión del ciclo de vida del expediente académico del programa, con integración directa a sistemas institucionales, RAG documental, validaciones automáticas, asistencia de IA y revisión humana.

Los formatos actuales usados por Calidad serán considerados insumos de transición para identificar campos, preguntas, evidencias, anexos, estructura documental y lenguaje institucional. Sin embargo, no serán la estructura rígida del sistema. El nuevo sistema transformará esa lógica documental en módulos inteligentes, formularios estructurados, reglas de validación, flujos de revisión, trazabilidad y salidas documentales automatizadas.

# 4. Alcance del sistema

## 4.1 Alcance funcional general

Gestionar expedientes académicos digitales para programas nuevos y renovaciones de registro calificado.

Estructurar el proceso en diez fases institucionales.

Permitir captura de información estructurada, textos técnicos, evidencias y anexos.

Consultar documentos reales mediante un sistema RAG institucional.

Integrarse directamente con sistemas internos de la universidad mediante API, vistas SQL controladas o microservicios.

Apoyar la redacción, revisión y validación mediante IA supervisada.

Generar documentos maestros, anexos, matrices, reportes e indicadores.

Controlar estados, roles, observaciones, versiones, aprobaciones y trazabilidad.

## 4.2 Alcance inicial del MVP

El MVP debe demostrar que el sistema puede crear y gestionar un expediente académico digital, trabajar por fases, consultar fuentes documentales reales, consultar datos institucionales críticos, asistir con IA, exigir evidencias, validar coherencia y generar una primera versión del documento maestro con supervisión humana.

Crear expediente académico para programa nuevo o renovación.

Gestionar las diez fases del proceso institucional.

Incluir RAG institucional desde el inicio.

Planear integración directa desde el inicio con sistemas académico, financiero y talento humano/carga académica.

Permitir validación humana antes de aprobar contenido generado o sugerido por IA.

Generar documento maestro preliminar y reportes internos.

# 5. Fases institucionales del proceso

| Fase | Nombre institucional | Propósito |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gestión de la Solicitud Académica | Definir tipo de trámite, unidad proponente, programa, nivel, modalidad, lugar de desarrollo, responsable y propósito inicial. |
| 2 | Análisis de Pertinencia, Identidad Institucional y Oportunidad Formativa | Evaluar necesidad social, regional, laboral, eclesiástica, académica, misional y prospectiva del programa. |
| 3 | Estudio de Viabilidad Institucional, Operativa y Financiera | Determinar sostenibilidad, demanda, costos, recursos, capacidad instalada, riesgos y escenarios financieros. |
| 4 | Diseño Curricular y Perfil de Formación | Construir o actualizar denominación, perfiles, competencias, resultados de aprendizaje, plan de estudios, créditos y coherencia curricular. |
| 5 | Desarrollo de Condiciones de Calidad del Programa | Desarrollar condiciones propias del programa: justificación, aspectos curriculares, actividades académicas, investigación, sector externo, profesores, medios e infraestructura. |
| 6 | Articulación con Condiciones Institucionales de Calidad | Relacionar el programa con políticas, bienestar, admisiones, egresados, recursos, investigación, proyección social, internacionalización y sistemas institucionales. |
| 7 | Verificación Técnica, Normativa y de Coherencia Curricular | Validar cumplimiento, consistencia, suficiencia de evidencias, coherencia interna, riesgos y trazabilidad. |
| 8 | Gestión de Aprobaciones y Trazabilidad Institucional | Gestionar responsables, observaciones, devoluciones, aprobaciones, versiones y decisiones institucionales. |
| 9 | Generación del Documento Maestro y Evidencias de Soporte | Consolidar automáticamente documento maestro, anexos, matrices, fichas, actas, reportes y síntesis ejecutiva. |
| 10 | Radicación, Seguimiento y Operación Inicial del Programa | Controlar radicación, observaciones, respuestas, visita de pares, resolución y plan inicial de operación. |

# 6. Modelo de módulos funcionales

Aunque el usuario visualizará diez fases, internamente el sistema debe construirse sobre componentes reutilizables para evitar rigidez, duplicidad y alto costo de mantenimiento.

| Componente interno | Propósito |
| --- | --- |
| Gestión de expedientes | Crear, clasificar, asignar y controlar expedientes académicos de programas nuevos o renovaciones. |
| Motor de formularios inteligentes | Capturar información estructurada, textos extensos, tablas y criterios por fase. |
| Motor RAG institucional | Recuperar documentos reales, normativas vigentes, políticas, evidencias y documentos maestros anteriores. |
| Motor de IA asistida | Redactar, resumir, comparar, detectar vacíos y mejorar textos con soporte documental y datos institucionales. |
| Motor de integración institucional | Consultar datos reales desde sistemas internos mediante API, vistas SQL o servicios controlados. |
| Motor de validación y reglas | Validar completitud, coherencia, créditos, evidencias, responsables, estados y riesgos. |
| Motor de flujo y aprobaciones | Gestionar estados, observaciones, devoluciones, aprobaciones y bloqueo de versiones aprobadas. |
| Motor documental | Generar documento maestro, anexos, reportes, matrices y versiones oficiales exportables. |

# 7. Sistema RAG institucional

El RAG institucional es un componente central del sistema, no un complemento opcional. Su propósito es evitar que la IA produzca textos genéricos o inventados. La IA deberá responder y redactar a partir de documentos reales, datos institucionales conectados y evidencias disponibles.

## 7.1 Documentos iniciales para alimentar el RAG

| Tipo de documento | Uso dentro del RAG |
| --- | --- |
| Políticas curriculares UNAC | Validar identidad institucional, criterios curriculares, aprobación y diseño académico. |
| Normativa vigente del MEN | Apoyar requisitos vigentes de registro calificado, renovación, condiciones y trámites. |
| Formatos actuales de Calidad | Identificar campos, preguntas, anexos, lenguaje institucional y transición operativa. |
| Documentos maestros anteriores | Reutilizar textos validados, estructuras, argumentos, anexos y antecedentes institucionales. |
| Actas institucionales | Soportar decisiones, avales, conceptos y trazabilidad de aprobación. |
| Informes de autoevaluación | Alimentar renovaciones, planes de mejoramiento y evidencia de cumplimiento. |
| Planes de mejoramiento | Relacionar renovación con acciones, avances, indicadores y compromisos. |
| Mallas curriculares aprobadas | Comparar créditos, áreas, componentes, prerrequisitos y resultados de aprendizaje. |
| Convenios y soportes externos | Sustentar relación con sector externo, prácticas, escenarios y proyección social. |
| Evidencias institucionales | Respaldar condiciones de calidad y afirmaciones del documento maestro. |

## 7.2 Reglas de uso de IA con RAG

Toda generación de IA debe basarse en fuentes recuperadas por el RAG o en datos institucionales conectados.

Cuando no exista fuente suficiente, la IA debe declarar insuficiencia de información y solicitar evidencia adicional.

La IA no podrá aprobar contenido ni reemplazar el concepto de Calidad, Currículo, Decanatura o Vicerrectoría Académica.

Toda respuesta generada debe registrar fuentes usadas, usuario, fecha, fase, prompt, versión y cambios humanos.

El sistema debe distinguir fuentes vigentes, fuentes históricas, fuentes de transición y evidencias del expediente.

## 7.3 Requisitos funcionales RAG

| Código | Requisito |
| --- | --- |
| RF-RAG-01 | El sistema debe contar con un repositorio documental institucional para alimentar el motor RAG. |
| RF-RAG-02 | El sistema debe indexar documentos por tipo, vigencia, dependencia, fecha, programa, condición de calidad y nivel de acceso. |
| RF-RAG-03 | El sistema debe recuperar fragmentos relevantes de documentos reales antes de generar respuestas con IA. |
| RF-RAG-04 | El sistema debe mostrar las fuentes documentales utilizadas en cada generación asistida por IA. |
| RF-RAG-05 | El sistema debe impedir que la IA genere contenido definitivo sin fuentes suficientes o sin advertencia de baja evidencia. |
| RF-RAG-06 | El sistema debe permitir que Calidad o el administrador clasifique documentos como vigentes, históricos, obsoletos o de transición. |
| RF-RAG-07 | El sistema debe registrar qué documentos fueron usados en cada generación de contenido. |
| RF-RAG-08 | El sistema debe permitir consultar el repositorio documental mediante preguntas en lenguaje natural. |

# 8. Integración directa con sistemas institucionales

La propuesta descarta la carga manual de archivos como estrategia principal. El sistema debe planearse desde el inicio para integrarse directamente con sistemas institucionales mediante API internas, vistas SQL controladas o microservicios de interoperabilidad. En la primera etapa, las conexiones deberán ser de solo lectura para proteger la integridad de los sistemas fuente.

## 8.1 Arquitectura de integración recomendada

Sistemas institucionales internos -> capa de integración institucional -> motor de datos del sistema -> expediente académico digital -> RAG + IA + validaciones -> documento maestro y anexos.

La capa de integración debe evitar conexiones directas sin control a bases productivas. Se recomienda usar un microservicio de integración que administre autenticación, autorización, consultas, logs, transformación de datos y trazabilidad.

## 8.2 Sistemas fuente prioritarios

| Sistema fuente | Datos que debe entregar | Uso en el sistema |
| --- | --- | --- |
| Sistema académico / Registro académico | Programas activos, estudiantes, matrícula histórica, cohortes, permanencia, deserción, graduación. | Pertinencia, renovación, indicadores, proyección de demanda. |
| Admisiones y mercadeo | Inscritos, admitidos, interesados, campañas, conversión, demanda por programa. | Estudio de oportunidad, demanda potencial y análisis de conversión. |
| Sistema financiero / planeación | Valores de matrícula, ingresos, descuentos, becas, costos, recaudo, presupuestos. | Viabilidad financiera, escenarios, punto de equilibrio y riesgos. |
| Talento humano | Docentes, formación, dedicación, contratación, experiencia, escalafón. | Condición de profesores, suficiencia docente y costos. |
| Carga académica | Asignación docente, horas, cursos, grupos y dedicación. | Costeo académico, disponibilidad docente y capacidad operativa. |
| Investigación | Grupos, líneas, semilleros, proyectos y producción. | Condición de investigación, innovación y creación. |
| Proyección social / extensión | Proyectos, convenios, prácticas, impacto comunitario y sector externo. | Pertinencia, relación con sector externo y misión institucional. |
| Bienestar universitario | Acompañamiento, permanencia, apoyos, alertas y servicios. | Condiciones institucionales, permanencia y renovación. |
| Egresados | Graduados, empleabilidad, seguimiento y ubicación laboral. | Impacto, pertinencia y renovación. |
| Biblioteca / medios educativos | Bases de datos, recursos, uso de servicios, cobertura y capacitaciones. | Medios educativos, suficiencia y actualización. |
| Infraestructura / TI | Aulas, laboratorios, plataformas, capacidad instalada y disponibilidad. | Viabilidad operativa e infraestructura. |

## 8.3 Requisitos funcionales de integración

| Código | Requisito |
| --- | --- |
| RF-INT-01 | El sistema debe integrarse con sistemas institucionales mediante API, vistas SQL controladas o servicios internos autorizados. |
| RF-INT-02 | Las consultas iniciales deben operar en modalidad de solo lectura. |
| RF-INT-03 | El sistema debe permitir configurar conectores por sistema fuente, dependencia responsable, tipo de dato, frecuencia y permisos. |
| RF-INT-04 | El sistema debe registrar trazabilidad de cada consulta o sincronización. |
| RF-INT-05 | El sistema debe consolidar datos académicos, financieros, docentes, curriculares e institucionales en indicadores útiles para el expediente. |
| RF-INT-06 | Los responsables humanos deben validar los datos recuperados antes de incorporarlos al documento maestro. |
| RF-INT-07 | El sistema debe alertar inconsistencias entre datos institucionales y contenidos del expediente. |
| RF-INT-08 | La IA no podrá modificar datos institucionales fuente. |

# 9. Roles, permisos y estados

| Rol | Función principal |
| --- | --- |
| Administrador | Configura usuarios, roles, fases, plantillas, conectores, parámetros y permisos generales. |
| Vicerrectoría Académica | Supervisa el proceso, valida hitos estratégicos y consulta el avance institucional. |
| Dirección de Calidad | Revisa cumplimiento, condiciones de calidad, evidencias, consistencia documental y preparación del documento maestro. |
| Diseño y Desarrollo Curricular | Orienta perfiles, resultados de aprendizaje, créditos, malla, flexibilidad y coherencia académica. |
| Decanatura | Lidera la propuesta desde la facultad y gestiona avales académicos. |
| Líder de propuesta | Gestiona el expediente, coordina diligenciamiento, evidencias, revisiones y ajustes. |
| Equipo académico formulador | Aporta información técnica, disciplinar, curricular y contextual. |
| Planeación / Financiera | Valida costos, sostenibilidad, escenarios y viabilidad financiera. |
| Dependencias institucionales | Aportan información y evidencias de investigación, proyección social, biblioteca, bienestar, infraestructura, egresados y otros. |
| Consulta / lector | Visualiza información autorizada según rol. |

## 9.1 Estados del expediente y de las fases

| Estado | Significado |
| --- | --- |
| Borrador inicial | La solicitud fue creada, pero aún no está completa. |
| En formulación | El equipo está construyendo información por fases. |
| En revisión interna | El líder envía una fase o módulo a revisión. |
| Con observaciones | Un revisor devuelve ajustes. |
| En ajuste | El equipo corrige observaciones. |
| Validado técnicamente | El revisor autorizado aprueba técnicamente la fase. |
| Pendiente de aprobación institucional | Espera decisión de instancia superior. |
| Aprobado institucionalmente | El trámite queda autorizado para consolidación o radicación. |
| Documento maestro generado | El sistema genera versión oficial o preliminar del documento maestro y anexos. |
| Radicado | El expediente fue radicado ante la instancia correspondiente. |
| En seguimiento | Se gestionan observaciones, respuestas o requerimientos. |
| Cerrado / finalizado | El trámite termina con resolución, aprobación, archivo o decisión institucional. |

# 10. Matriz funcional base

| Fase | Información solicitada | Evidencia | Validación | IA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Solicitud académica | Datos generales, tipo de trámite, responsable, facultad, nivel, modalidad y lugar. | Solicitud interna, aval preliminar. | Campos obligatorios, unicidad, coherencia inicial. | Redacción de propósito y detección de vacíos. |
| 2. Pertinencia | Necesidad social, regional, laboral, eclesiástica, académica y misional. | Estudios, datos institucionales, fuentes externas autorizadas. | Completitud, fuentes, relación con identidad institucional. | Borrador con fuentes RAG y datos conectados. |
| 3. Viabilidad | Demanda, costos, capacidad, riesgos, sostenibilidad y escenarios. | Datos financieros, matrícula, costos, infraestructura. | Consistencia numérica, alertas de riesgo, punto de equilibrio. | Síntesis de riesgos y escenarios. |
| 4. Diseño curricular | Perfiles, competencias, resultados, créditos, malla y plan de estudios. | Malla, lineamientos, acuerdos, referentes. | Suma de créditos, coherencia entre cursos y resultados. | Sugerencias curriculares y detección de incoherencias. |
| 5. Condiciones de calidad | Condiciones del programa y evidencias asociadas. | Anexos, convenios, docentes, recursos, investigación. | Checklist, evidencias obligatorias, duplicidades. | Unificación de lenguaje y detección de vacíos. |
| 6. Condiciones institucionales | Articulación con bienestar, admisiones, egresados, recursos, investigación y proyección social. | Políticas, indicadores y reportes institucionales. | Soporte por condición y relación explícita con el programa. | Resumen de políticas y textos de articulación. |
| 7. Verificación técnica | Cumplimiento, coherencia, suficiencia y trazabilidad. | Matriz de chequeo e informe de revisión. | Reglas cruzadas, criticidad, omisiones. | Alertas de contradicción y sugerencias de corrección. |
| 8. Aprobaciones | Responsables, conceptos, observaciones, devoluciones y aprobaciones. | Actas, conceptos, vistos buenos. | Permisos, estados, bloqueo de avance. | Resumen de cambios y respuestas a observaciones. |
| 9. Documento maestro | Contenido validado, anexos y versión oficial o preliminar. | Expediente completo y evidencias. | Generación solo si hay completitud suficiente. | Redacción final, estilo, síntesis ejecutiva. |
| 10. Seguimiento | Radicación, observaciones, respuesta y compromisos. | Soportes de radicación, comunicaciones y resolución. | Fechas límite, alertas y estado del trámite. | Borradores de respuesta y seguimiento. |

# 11. Requisitos funcionales generales del MVP

| Código | Requisito funcional |
| --- | --- |
| RF-01 | Crear expediente académico para programa nuevo o renovación de registro calificado. |
| RF-02 | Registrar datos generales del programa: nombre, facultad, nivel, modalidad, lugar, responsable y tipo de trámite. |
| RF-03 | Organizar el expediente en las diez fases institucionales. |
| RF-04 | Diligenciar formularios por fase con campos estructurados, tablas y textos extensos. |
| RF-05 | Cargar y asociar evidencias a fases, campos o criterios específicos. |
| RF-06 | Controlar estados de avance por fase y por expediente. |
| RF-07 | Enviar fases a revisión y recibir observaciones. |
| RF-08 | Devolver, ajustar y validar técnicamente fases. |
| RF-09 | Guardar historial de cambios, versiones, observaciones y aprobaciones. |
| RF-10 | Usar IA para redactar, resumir, mejorar, comparar, revisar coherencia y detectar vacíos. |
| RF-11 | Impedir que texto generado por IA quede aprobado sin revisión humana. |
| RF-12 | Consultar documentos institucionales mediante RAG con trazabilidad de fuentes. |
| RF-13 | Consultar datos institucionales mediante integraciones directas controladas. |
| RF-14 | Generar documento maestro preliminar, anexos y reportes internos. |
| RF-15 | Presentar tablero de control con avance, riesgos, pendientes y estados. |

# 12. Requisitos no funcionales

| Código | Requisito no funcional |
| --- | --- |
| RNF-01 | El sistema debe ser web, responsivo y usable en computadores institucionales. |
| RNF-02 | Debe manejar autenticación segura y estar preparado para integración con Google Workspace o Microsoft 365. |
| RNF-03 | Debe registrar trazabilidad de acciones relevantes, consultas, generaciones IA y aprobaciones. |
| RNF-04 | Debe aplicar permisos por rol y principio de mínimo privilegio. |
| RNF-05 | Debe proteger documentos, datos y evidencias según nivel de acceso. |
| RNF-06 | Debe separar contenido en borrador, en revisión y validado. |
| RNF-07 | Debe permitir crecimiento modular sin rehacer toda la arquitectura. |
| RNF-08 | Las integraciones deben usar cifrado en tránsito y controles de auditoría. |
| RNF-09 | El RAG debe respetar permisos de acceso y evitar filtración de documentos restringidos. |
| RNF-10 | Debe permitir copias de seguridad, recuperación y versionamiento documental. |

# 13. Entidades principales del sistema

| Entidad | Descripción |
| --- | --- |
| Usuario | Persona que interactúa con el sistema. |
| Rol | Perfil de permisos y alcance institucional. |
| Expediente académico | Proceso completo de creación o renovación de un programa. |
| Programa académico | Programa en creación, renovación o seguimiento. |
| Fase | Cada una de las diez fases institucionales. |
| Formulario / sección | Conjunto de campos, textos, tablas y evidencias dentro de una fase. |
| Campo | Información específica solicitada al usuario o recuperada de un sistema. |
| Evidencia | Archivo, soporte o dato asociado a una fase o criterio. |
| Observación | Comentario de revisión, devolución o ajuste. |
| Validación | Resultado de aprobación técnica o institucional. |
| Versión | Registro histórico de cambios. |
| Documento RAG | Documento indexado y recuperable por IA. |
| Conector institucional | Configuración técnica para consultar un sistema fuente. |
| Generación IA | Registro de prompt, fuentes, respuesta, usuario y edición humana. |
| Documento generado | Documento maestro, anexo, matriz o reporte exportable. |

# 14. Pantallas mínimas del MVP

| Pantalla | Propósito |
| --- | --- |
| Inicio / tablero general | Ver expedientes activos, estados, riesgos, pendientes y alertas. |
| Crear expediente | Registrar solicitud inicial y tipo de trámite. |
| Vista del expediente | Mostrar fases, responsables, avances, evidencias y estados. |
| Formulario de fase | Diligenciar información, consultar RAG, consultar datos conectados y cargar evidencias. |
| Asistente IA con fuentes | Generar o mejorar contenido mostrando documentos y datos usados. |
| Revisión de fase | Comentar, devolver, aprobar o validar técnicamente. |
| Historial y trazabilidad | Ver cambios, versiones, fuentes, consultas, aprobaciones y observaciones. |
| Módulo de integraciones | Configurar conectores, permisos, sistemas fuente y logs de consulta. |
| Repositorio RAG | Administrar documentos, vigencia, clasificación, permisos e indexación. |
| Generador documental | Consolidar y exportar documento maestro, anexos y reportes. |
| Administración | Gestionar usuarios, roles, plantillas, fases, permisos y parámetros. |

# 15. Ruta de implementación sugerida

| Etapa | Nombre | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Fase técnica 1 | Levantamiento detallado | Inventario de sistemas fuente, documentos RAG, responsables, permisos, roles y flujo real de aprobación. |
| Fase técnica 2 | Diseño funcional y UX | Prototipo de pantallas, formularios, tablero, flujo de estados y estructura del expediente. |
| Fase técnica 3 | Arquitectura e infraestructura | Diseño de backend, frontend, base de datos, RAG, vector store, API gateway o microservicio de integración. |
| Fase técnica 4 | MVP de expediente y flujo | Crear expedientes, fases, roles, estados, evidencias, observaciones y trazabilidad. |
| Fase técnica 5 | RAG institucional | Carga, clasificación, indexación, recuperación y generación con fuentes verificables. |
| Fase técnica 6 | Integraciones prioritarias | Conectar sistema académico, financiero/planeación y talento humano/carga académica en solo lectura. |
| Fase técnica 7 | IA asistida y validaciones | Redacción, mejora, detección de vacíos, coherencia y generación documental con revisión humana. |
| Fase técnica 8 | Piloto institucional | Probar con un programa nuevo o una renovación seleccionada, ajustar y estabilizar. |

# 16. Decisiones de diseño aprobadas

El sistema gestionará expedientes académicos digitales, no solo documentos.

Los formatos actuales serán insumo de transición, no estructura rígida del sistema.

El sistema se diseñará desde el inicio con RAG institucional para evitar invenciones de la IA.

La IA funcionará como asistente supervisado, no como aprobador ni reemplazo humano.

El sistema se integrará directamente con sistemas institucionales mediante API, vistas SQL o microservicios controlados.

La primera etapa de integración operará en solo lectura para proteger los sistemas fuente.

El sistema priorizará trazabilidad, evidencias, validaciones, versiones y revisión humana.

El documento maestro y sus anexos serán salidas del expediente validado, no el punto de partida del proceso.

# 17. Próximo paso operativo

Con este documento aprobado como versión base, el siguiente paso operativo es construir el inventario técnico-funcional de fuentes institucionales y documentos RAG. Ese inventario debe identificar sistema fuente, responsable, datos disponibles, tecnología, mecanismo de acceso, permisos, frecuencia de actualización, sensibilidad de datos, uso en el proceso y prioridad de integración.

Una vez completado ese inventario, el equipo podrá iniciar el diseño de arquitectura técnica detallada, modelo de datos, backlog de desarrollo, prototipo navegable y plan de implementación del MVP.

# 18. Arquitectura tecnológica propuesta

Esta sección define la base tecnológica recomendada para iniciar el desarrollo del sistema. La selección prioriza integración institucional directa, RAG documental desde el inicio, trazabilidad, seguridad, modularidad y despliegue controlado en infraestructura institucional.

## 18.1 Principios tecnológicos de diseño

Arquitectura modular, escalable y mantenible, evitando un sistema monolítico difícil de evolucionar.

Integración directa con sistemas institucionales mediante API, vistas SQL controladas o microservicios de interoperabilidad.

Sistema RAG institucional como núcleo obligatorio para que la IA consulte documentos reales y reduzca al máximo respuestas inventadas.

Separación entre datos institucionales estructurados, documentos fuente, contenido generado por IA y contenido aprobado por humanos.

Trazabilidad completa de usuarios, cambios, versiones, consultas, fuentes utilizadas y generaciones de IA.

Seguridad por diseño: mínimo privilegio, autenticación institucional, control de acceso por roles y auditoría.

Despliegue contenerizado con Docker para facilitar ambientes de desarrollo, pruebas y producción.

## 18.2 Stack tecnológico recomendado

| Capa | Tecnología recomendada | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Frontend web | Next.js + React + TypeScript | Permite una interfaz moderna, modular, mantenible y preparada para paneles, formularios complejos y experiencia tipo aplicación. |
| Diseño UI | Tailwind CSS + shadcn/ui | Facilita una interfaz limpia, consistente, rápida de construir y adaptable a identidad visual institucional. |
| Backend principal | FastAPI + Python | Adecuado para API REST, integración con IA, RAG, validaciones, procesos asíncronos y conexión con servicios institucionales. |
| Base de datos transaccional | PostgreSQL | Robusta para expedientes, usuarios, roles, estados, auditoría, versionamiento y relaciones complejas. |
| Búsqueda vectorial/RAG | PostgreSQL + pgvector | Permite almacenar embeddings y operar recuperación semántica sin introducir desde el inicio una plataforma adicional más compleja. |
| Búsqueda textual | PostgreSQL Full Text Search | Complementa el RAG con búsqueda exacta por términos, nombres, condiciones, programas y normativas. |
| Almacenamiento documental | MinIO o S3 compatible | Permite almacenar documentos, evidencias, anexos y versiones con control de acceso y escalabilidad. |
| Colas y tareas asíncronas | Redis + Celery/RQ | Procesa indexación documental, generación de documentos, consultas largas, sincronizaciones y tareas de IA sin bloquear al usuario. |
| Autenticación | Keycloak con OIDC/SAML | Permite SSO institucional, roles, grupos, integración futura con Microsoft 365 o Google Workspace y control centralizado de acceso. |
| Documentos Word/PDF | docxtpl/python-docx + LibreOffice headless | Permite generar documentos maestros, anexos y exportaciones en Word y PDF de forma automatizada. |
| Despliegue | Docker + Docker Swarm + Traefik | Alineado con la infraestructura que ya se ha venido usando, con balanceo, dominios, certificados y gestión por servicios. |
| Observabilidad | Prometheus + Grafana + Loki/Sentry | Permite monitorear servicios, errores, rendimiento, logs y eventos críticos del sistema. |

## 18.3 Componentes técnicos principales

| Componente | Responsabilidad | Observación técnica |
| --- | --- | --- |
| Aplicación frontend | Interfaz para expedientes, fases, formularios, evidencias, revisiones, IA, tablero y administración. | Debe ser responsiva y orientada a flujos guiados. |
| API de expediente académico | Gestiona programas, fases, estados, usuarios, observaciones, aprobaciones, versiones y trazabilidad. | Debe aplicar reglas de negocio y permisos por rol. |
| Servicio RAG institucional | Indexa, recupera y cita documentos institucionales reales para alimentar respuestas de IA. | Debe distinguir documentos vigentes, históricos, restringidos y de transición. |
| Servicio de integración institucional | Consulta sistemas internos mediante API, vistas SQL o conectores de solo lectura. | Debe centralizar seguridad, logs y transformación de datos. |
| Servicio de IA asistida | Genera borradores, revisa coherencia, resume, compara versiones y detecta vacíos. | No debe aprobar contenido ni modificar datos fuente. |
| Motor de validaciones | Evalúa reglas curriculares, evidencia requerida, completitud, estados, coherencia y alertas. | Debe combinar reglas determinísticas con análisis asistido por IA. |
| Motor documental | Genera documento maestro, anexos, matrices y reportes exportables. | Debe generar documentos solo con información validada o claramente marcada como borrador. |
| Auditoría y trazabilidad | Registra acciones, consultas, cambios, aprobaciones, uso de IA y fuentes consultadas. | Es obligatorio para confianza institucional y control de calidad. |

## 18.4 Arquitectura lógica recomendada

La arquitectura lógica propuesta es la siguiente:

Frontend web institucional: interfaz para usuarios, revisores y administradores.

Backend de aplicación: API central del expediente académico digital.

Capa de integración: microservicio encargado de consultar sistemas académicos, financieros, talento humano, carga académica, investigación, proyección social, biblioteca e infraestructura.

Capa RAG: repositorio documental, procesamiento, chunking, embeddings, búsqueda semántica, búsqueda textual y recuperación de fuentes.

Capa de IA: generación asistida, revisión de coherencia, síntesis, detección de vacíos y comparación de versiones.

Capa documental: generación de documento maestro, anexos y reportes.

Capa de seguridad y auditoría: autenticación, autorización, logs, trazabilidad y control de acceso.

## 18.5 Arquitectura RAG institucional

| Elemento RAG | Tecnología / mecanismo | Función |
| --- | --- | --- |
| Ingesta documental | Procesadores para PDF, DOCX, XLSX y texto | Extraer contenido útil de políticas, formatos, documentos maestros, actas, evidencias y anexos. |
| Normalización | Limpieza, metadatos y clasificación documental | Asignar programa, fecha, dependencia, vigencia, tipo documental, condición de calidad y nivel de acceso. |
| Fragmentación | Chunking semántico por secciones | Dividir documentos en unidades recuperables sin perder contexto. |
| Embeddings | Modelo de embeddings institucionalmente aprobado | Convertir fragmentos en representaciones vectoriales para búsqueda semántica. |
| Base vectorial | pgvector en PostgreSQL | Almacenar vectores y metadatos documentales. |
| Recuperación híbrida | Vector search + búsqueda textual | Combinar similitud semántica con coincidencia exacta de términos. |
| Reranking | Modelo o regla de priorización | Ordenar fragmentos por pertinencia, vigencia, autoridad y relación con la fase. |
| Respuesta con fuentes | IA generativa con contexto recuperado | Generar textos únicamente con soporte documental o advertir insuficiencia de evidencia. |
| Auditoría RAG | Registro de fuentes usadas | Guardar qué documentos y fragmentos sustentaron cada generación. |

## 18.6 Integración directa con sistemas institucionales

| Sistema institucional | Mecanismo técnico sugerido | Uso prioritario |
| --- | --- | --- |
| Sistema académico / Registro académico | API interna o vistas SQL de solo lectura | Matrícula histórica, cohortes, permanencia, graduación, programas activos y renovación. |
| Sistema financiero / Planeación | API interna, vistas SQL o servicio intermedio | Valor de matrícula, ingresos, costos, descuentos, becas, punto de equilibrio y escenarios. |
| Talento humano | API interna o vistas controladas | Docentes, formación, dedicación, contratación, experiencia y costos docentes. |
| Carga académica | Consulta de solo lectura o microservicio | Asignación docente, horas, cursos, grupos y capacidad académica. |
| Investigación | API, base interna o repositorio institucional | Grupos, líneas, semilleros, proyectos, producción y evidencias. |
| Proyección social / extensión | API o repositorio controlado | Convenios, proyectos, impacto social, prácticas y relación con sector externo. |
| Biblioteca | API o consulta controlada | Bases de datos, recursos bibliográficos, cobertura, uso y suficiencia. |
| Infraestructura / TI | API, inventario o servicio interno | Aulas, laboratorios, plataformas, capacidad, disponibilidad y soporte tecnológico. |

Regla técnica obligatoria: en la primera etapa, las integraciones con sistemas fuente deben operar en modalidad de solo lectura. El sistema podrá consultar, procesar y utilizar datos para indicadores y documentos, pero no debe modificar información en los sistemas institucionales fuente.

## 18.7 Módulo de viabilidad y prospectiva financiera

| Funcionalidad | Datos requeridos | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Proyección de ingresos | Matrícula esperada, valor de matrícula, descuentos, becas, permanencia y cohortes. | Ingresos esperados por período y por cohorte. |
| Estimación de costos docentes | Horas, grupos, perfiles docentes, dedicación, tipo de contratación y costos asociados. | Costo académico proyectado del programa. |
| Costos operativos | Infraestructura, laboratorios, plataformas, biblioteca, administrativos y soporte. | Costo total estimado de operación. |
| Punto de equilibrio | Ingresos, costos fijos, costos variables y número de estudiantes. | Número mínimo de estudiantes requeridos para sostenibilidad. |
| Escenarios financieros | Variables de demanda, deserción, descuentos, costos y crecimiento. | Escenario conservador, probable y optimista. |
| Alertas de riesgo | Baja demanda, costos altos, dependencia de recursos nuevos o margen insuficiente. | Semáforo financiero para toma de decisiones. |

## 18.8 Modelo de despliegue sugerido

| Ambiente | Propósito | Características |
| --- | --- | --- |
| Desarrollo | Construcción y pruebas iniciales por el equipo técnico. | Base de datos local o separada, datos sintéticos, logs amplios y despliegue rápido. |
| Pruebas / QA | Validación funcional con usuarios clave de Calidad, Currículo y Vicerrectoría. | Datos controlados, usuarios piloto, pruebas de integración y validación de RAG. |
| Producción | Uso institucional del sistema. | Alta disponibilidad, backups, monitoreo, seguridad, control de accesos y auditoría. |

## 18.9 Criterio de selección tecnológica

La selección tecnológica recomendada no busca usar herramientas de moda, sino resolver las necesidades críticas del proyecto: integración con sistemas reales, RAG con documentos institucionales, generación documental, trazabilidad, seguridad y evolución modular. Cualquier cambio futuro de tecnología deberá conservar estos principios y no reducir las capacidades de integración, auditoría y control humano.

Con esta arquitectura tecnológica, el documento queda preparado para pasar a levantamiento técnico detallado, modelo de datos, diseño de API, prototipo de interfaz y planificación del desarrollo por iteraciones.